|  |  |
| --- | --- |
|  | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO** |

1. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN**
 |
|  |
| Entidad Convocante | **BANCO CENTRAL DE BOLIVIA** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso | ANPE – P Nº 68/2024-1C |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | 2 | 4 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 1 | Gestión | 2024 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  | **EVALUACION EXTERNA DE ETHICAL HACKING PARA SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  | Calidad | x |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto Fijo |  |  | Menor Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | **Por el Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  | **Bs 160.000,00 (Ciento Sesenta Mil 00/100 bolivianos)** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | **Contrato** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo para la ejecución de la Consultoría (días calendario) |  | 1. **Plazo para la ejecución de la consultoría será de un total de 100 días calendario a partir de la fecha establecida en la orden de proceder y estarán divididos en:**

**Primera Parte :**Para la ejecución de la primera parte de la consultoría es de cincuenta y cinco (55) días calendario, distribuidos de la siguiente manera:* **Etapa 1- Desarrollo del Alcance de la Consultoría Primera Parte.** La consultoría se realizará en el plazo de hasta veinte (20) días calendario, a partir de la fecha señalada en la Orden de Proceder. La Orden de Proceder se emitirá en una fecha posterior a la firma de contrato. En esta etapa se tiene que realizar todos los trabajos definidos en el inciso A) del punto II Primera Parte de los términos de referencia.
* **Etapa 2- Elaboración y Presentación Informe Preliminar Primera Parte.** El consultor tiene quince (15) días calendario para la elaboración y presentación del “Informe Preliminar”, computables a partir del siguiente día hábil de la finalización de la etapa 1. El informe debe incluir todos los puntos descritos en el punto 1, inciso B) del numeral II de los términos de referencia.
* **Etapa 3 - Verificación del Informe Preliminar Primera Parte.** La contraparte verificará el Informe preliminar presentado por el consultor en un plazo de cinco (5) días calendario computables a partir del siguiente día hábil de finalizada la Etapa 2 y notificara mediante carta expresa u otro medio las observaciones identificadas si existiesen.
* **Etapa 4 – Elaboración del Informe Final de Resultados Primera Parte.** El consultor tiene cinco (5) días calendario para la elaboración del Informe Final de Resultados, computables a partir del siguiente día hábil de la finalización de la Etapa 3, tomando en cuenta las observaciones realizada en la etapa 3.
* **Etapa 5 - Presentación, Entrega del Informe Final de Resultados Primera Parte.** El consultor tiene diez (10) días calendario para la presentación, entrega del Informe final de resultados, computables a partir del siguiente día hábil de la finalización de la Etapa 4. El informe debe incluir todos los puntos descritos en el punto 2, inciso B) del numeral II de los términos de referencia.

 **Segunda Parte:**Para la ejecución de la segunda parte de la consultoría es de cuarenta y cinco (45) días calendario, distribuidos de la siguiente manera:* **Etapa 6- Desarrollo del Alcance de la Consultoría Segunda Parte.** La consultoría se realizará en el plazo de hasta quince (15) días calendario, computables a partir del siguiente día hábil de la fecha de emisión del Informe de Conformidad Primera Parte. En esta etapa se tiene que realizar todos los trabajos definidos en el inciso A) del punto II de los términos de referencia.
* **Etapa 7- Presentación Preliminar de Resultados Segunda Parte.** El consultor tiene diez (10) días calendario para la elaboración y presentación del “Informe Preliminar”, computables a partir del siguiente día hábil de la finalización de la etapa 6 .El informe debe incluir todos los puntos descritos en el inciso B) del punto II de los términos de referencia.
* **Etapa 8 - Verificación del Informe Preliminar Segunda Parte.** La contraparte verificará el Informe preliminar presentado por el proponente adjudicado en un plazo de cinco (5) días calendario computables a partir del siguiente día hábil de finalizada la Etapa 7 y notificara mediante carta expresa u otro medio las recomendaciones identificadas.
* **Etapa 9 – Elaboración del Informe Final de Resultados Segunda Parte.** El consultor tiene cinco (5) días calendario para la elaboración del Informe Final de Resultados, computables a partir del siguiente día hábil de la finalización de la Etapa 8.
* **Etapa 10 - Presentación, Entrega del Informe Final de Resultados Segunda Parte.** El consultor tiene diez (10) días calendario para la presentación, entrega del Informe final de resultados, computables a partir del siguiente día hábil de la finalización de la Etapa 9. El informe debe incluir todos los puntos descritos en el inciso B) del punto II de los términos de referencia.
 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de Prestación del Servicio  |  | El **CONSULTOR** realizará la **CONSULTORÍA**, conforme el siguiente detalle:**Primera Parte*** Para la Etapa 1. **Desarrollo del Alcance de la consultoría**, el **CONSULTOR** podrá realizarlo de manera remota mediante una VPN o Internet o presencial (Según corresponda de acuerdo a lo coordinado con la **CONTRAPARTE**).
* Para la Etapa 2. **Elaboración y** **Presentación Informe preliminar**, el **CONSULTOR** podrá realizar la elaboración del informe preliminar en sus instalaciones, la presentación es de manera presencial (en instalaciones de la **ENTIDAD**).
* Para la Etapa 4. **Elaboración del Informe Final de Resultados**, el **CONSULTOR** podrá realizarlo en sus instalaciones.
* Para la Etapa 5. **Presentación y entrega del Informe Final de Resultados (Primera Parte)**, el CONSULTOR tiene que realizarlo de manera presencial en el edificio principal del Banco Central de Bolivia.

**Segunda Parte*** Para la Etapa 6. **Desarrollo del Alcance de la consultoría**, el **CONSULTOR** podrá realizarlo de manera remota mediante una VPN o Internet o presencial (Según corresponda de acuerdo a lo coordinado con la **CONTRAPARTE**).
* Para la Etapa 7. **Elaboración y** **Presentación Informe preliminar**, el **CONSULTOR** podrá realizar la elaboración del informe preliminar en sus instalaciones, la presentación es de manera presencial (en instalaciones de la **ENTIDAD**).
* Para la Etapa 9. **Elaboración del Informe Final de Resultados**, el **CONSULTOR** podrá realizarlo en sus instalaciones.
* Para la Etapa 10. **Presentación y entrega del Informe Final de Resultados (Segunda Parte)**, el CONSULTOR tiene que realizarlo de manera presencial en el edificio principal del Banco Central de Bolivia.
 |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato |  | El proponente adjudicado debe presentar la Garantía de cumplimiento de contrato por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, de acuerdo con el Articulo 21 del  D.S. N° 181. |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señalar con qué Presupuesto se inicia el proceso de contratación | x | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores | # | Nombre del Organismo Financiador(de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
|  |
| 1 | Recursos Propios |  | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)**

**Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante | Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia | Horario de Atención de la Entidad | 08:30 a 16:30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *Nombre Completo* |  | *Cargo* |  | *Dependencia* |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas: | Giovana Mantilla Castro |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  | Dpto. de Compras y Contrataciones |  |
| Tecnicas: | Miguel Ángel Pacheco Cardozo |  | Administrador de Seguridad Informatica Senior |  | Gerencia de Sistemas |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 2409090 Internos:(Int.4714) (Consultas Administrativas)(Int. 1120) (Consultas Técnicas) |  | Fax |  |  | Correo Electrónico | gmantilla@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas)mpacheco@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  | ***“No aplica en el presente proceso de contratación”.*** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS** |
| De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: * + 1. Presentación de propuestas:
1. Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;
	* 1. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles;
		2. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable.

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa.** |
| **El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:** |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR Y DIRECCIÓN** |
|  | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 31 |  | 05 |  | 2024 |  |  | 16 |  | 30 |  | Piso 7, Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspección previa (No es obligatoria) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | ----- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultas Escritas (No es obligatoria) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ----- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | 11 |  | 06 |  | 2024 |  |  | 1010 |  | 0015 |  | **PRESENTACION DE PROPUESTAS****En forma electrónica:** A través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en el presente DBC.**APERTURA DE PROPUESTA**Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB o ingresar al siguiente enlace a través de zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/j/82959134579?pwd=KuaT2BgOZpBCDYMsnq3jKhdUakKXgw.1ID de reunión: 829 5913 4579Código de acceso: 911575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 06 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación o Declaratoria Desierta  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 06 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 06 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación de documentos para la suscripción de contrato. |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 07 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suscripción de contrato. |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 07 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |