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INVITACIÓN

Mediante la presente el Banco Central de Bolivia invita a Empresas Consultoras a presentar sus propuestas, de conformidad con los Términos de Referencia y el Formulario de Presentación de Propuesta (adjuntos), para el siguiente proceso de contratación:

	Código del Proceso de Contratación:
	CM>CP Nº030/2026

	Objeto del Proceso de Contratación:
	CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE NORMATIVA INTERNA ALINEADA A LA ISO/IEC 27001:2022

	Presentación de Propuestas (fecha límite):
	Jueves 10/09/2026, hasta horas 09:00 a.m.

	Lugar de Presentación de Propuestas:
	Ventanilla Única de Correspondencia del BCB o en el Piso 7 (Departamento de Contrataciones), ambos ubicados en el Edificio Principal del BCB (Calle Ayacucho Esq. Mercado), de la ciudad de La Paz; o vía Correo Electrónico emamani@bcb.gob.bo.

	Forma de Presentación:
	Formulario de Presentación de Propuesta (adjunto) documentado.

	Encargado de atender consultas:
	Esperanza Mamani M. (Consultas Administrativas) – Teléfono 2409090, interno 4715 Ramiro Cuentas Gonzales  (Consultas Técnicas) - 2409090, interno 1127




La Paz, lunes 7 de Septiembre de 2026
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
[bookmark: _GoBack]CM>CP Nº030/2026
“CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE NORMATIVA INTERNA ALINEADA A LA ISO/IEC 27001:2022”
	1. PROPUESTA TÉCNICA

	Que debe contener mínimamente  los siguientes puntos:
· Objetivo General y Especifico
· Alcance
· Metodología.
· Cronograma de Trabajo

	2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Tiempo 

	
	
	
	Desde
(dd/mm/aa)
	Hasta
(dd/mm/aa)

	
	 
	 
 
	
	

	
	 
	 
 
	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Tiempo 

	
	
	
	Desde
(dd/mm/aa)
	Hasta
(dd/mm/aa)

	
	 
	 
 
	
	

	
	 
	 
 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3. PERSONAL REQUERIDO 

	Cursos de Especialización del Líder del Gerente de Proyecto

	Nº
	Universidad/Institución 
	Nombre del Curso
	Documento, certificado u otros 

	
	 
	 
 
	 

	
	 
	 
 
	 

	Nota: El Proponente debe presentar su propuesta de acuerdo con las condiciones solicitadas en los Términos de Referencia.




TÉRMINOS DE REFERENCIA

“CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE NORMATIVA INTERNA ALINEADA A LA ISO/IEC 27001:2022”

	[bookmark: _heading=h.d755rw45r4ow]REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CONSULTORÍA  Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

	I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

	En cumplimiento del Reglamento de Seguridad de la Información del Banco Central de Bolivia (BCB), cuyo objeto establece la regulación de las acciones y controles destinados a proteger los activos de información institucionales frente a riesgos y amenazas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, resulta necesario implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado con el estándar internacional ISO/IEC 27001:2022.

La contratación de una consultoría especializada permitirá establecer un marco normativo de gestión basado en estándares internacionales para fortalecer el gobierno de la seguridad de la información, la gestión sistemática de riesgos, la implementación de controles de seguridad y la mejora continua de los procesos institucionales. Asimismo, facilitará la actualización del marco normativo interno, la implementación de los controles aplicables, la generación de evidencia objetiva de cumplimiento y la preparación del Banco para afrontar exitosamente un proceso de certificación internacional.


	II. OBJETO Y CAUSA DE LA CONTRATACION

	La Consultoría por Producto para la Actualización y Definición de Normativa Interna alineada a la ISO/IEC 27001:2022 tiene por objeto realizar el diagnóstico, diseño y apoyo a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Banco Central de Bolivia (BCB), mediante la elaboración y entrega de los productos establecidos en los Términos de Referencia, orientados a actualizar y fortalecer el marco institucional de gestión y control de la Seguridad de la Información, teniendo como justificativo principal el cumplimiento y adecuación a la normativa institucional vigente y a las disposiciones aplicables del Reglamento para la Seguridad de la Información, tomando como referencia los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2022 con la contratación de una Empresa Consultora.


	III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA CONSULTORIA

	2. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN     

	ALCANCE

	La Empresa Consultora deberá realizar el “Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)” mediante la actualización y definición de actividades de control según corresponda en la normativa interna de la Gerencia de Sistemas y Gerencias/Subgerencias interrelacionadas en el ámbito de control del marco institucional de Seguridad de la Información alineados a la ISO/IEC 27001:2022 y su referenciación a la Ley 1670, Ley 164, reglamento AGETIC cuando aplique. La actualización deberá considerar la modificación, baja y/o creación de al menos los siguientes documentos operativos publicados en la intranet:

Manuales
Procedimientos de Gerencia de Sistemas
Procedimientos Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
Procedimientos Departamento Soporte Técnico
Procedimientos Departamento de Base de Datos y Comunicaciones
Procedimientos Departamento de Validación de Software
Procedimientos Departamento de Innovación y Desarrollo de Software
Formularios Gerencia de Sistemas
Formularios Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
Formularios Departamento Soporte Técnico
Formularios Departamento de Base de Datos y Comunicaciones
Formularios Departamento de Validación de Software
Guías 
Protocolos
Instructivos

Otros Manuales de procesos relacionados
Otros Procedimientos de procesos relacionados
Otros Formularios de procesos relacionados
Otras Guías de procesos relacionados
Otros Protocolos de procesos relacionados
Otros Instructivos de procesos relacionados

Los resultados del diseño deberán considerar matrices, formularios, guías, protocolos o instructivos para diferentes propósitos de cumplimiento de la ISO/IEC 27001:2022.


	COORDINACIÓN

	Toda la aplicación del alcance de la consultoría, deberán ser previamente coordinadas con la contraparte técnica asignada, con el objetivo de no afectar la operativa del BCB.


	PRODUCTO N° 2  DE LA CONSULTORIA

	La Empresa Consultora deberá presentar un “Segundo Informe” en formato físico y en digital (PDF) más sus formatos editables que contengan al menos los siguientes puntos:

Objetivo y alcance del Diseño.
Metodología aplicada.












a) Un apartado técnico en formato “digital” donde tiene que adjuntar los documentos finales en formato Word de la actualización realizada en:
· Manuales
· Procedimientos de Gerencia de Sistemas
· Procedimientos Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
· Procedimientos Departamento Soporte Técnico
· Procedimientos Departamento de Base de Datos y Comunicaciones
· Procedimientos Departamento de Validación de Software
· Procedimientos Departamento de Innovación y Desarrollo de Software
· Formularios Gerencia de Sistemas
· Formularios Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
· Formularios Departamento Soporte Técnico
· Formularios Departamento de Base de Datos y Comunicaciones
· Formularios Departamento de Validación de Software
· Guías 
· Protocolos
· Instructivos
· Otros Manuales de procesos relacionados
· Otros Procedimientos de procesos relacionados
· Otros Formularios de procesos relacionados
· Otras Guías de procesos relacionados
· Otros Protocolos de procesos relacionados
· Otros Instructivos de procesos relacionados


	3. IMPLEMENTACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL ESTABLECIDO ALINEADO A ISO/IEC 27001:2022

	A. ALCANCE

	La Empresa Consultora deberá implementar, operar y documentar la aplicación de los controles de seguridad de la información definidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (Ambiente de Control), conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022 y su Anexo A (ISO/IEC 27002:2022), generando la evidencia objetiva necesaria para demostrar su eficacia y cumplimiento durante el proceso de certificación institucional.

La implementación deberá comprender, como mínimo evidencias de operación:
· Implementación de los controles organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos aplicables del Producto N° 2     .
· Ejecución de los procedimientos, manuales, protocolos, instructivos y formularios actualizados como parte de la operación del Producto N° 2     .
· Generación y organización de evidencias documentales que demuestren la aplicación de los controles, incluyendo, matrices, registros, bitácoras, reportes, aprobaciones, revisiones y demás soportes verificables. 
· Implementación de indicadores y mecanismos de seguimiento para evaluar la eficacia de los controles de seguridad de la información. 
· Ejecución del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la información, incluyendo tratamiento, seguimiento y actualización de riesgos. 
· Implementación de las actividades de concienciación y capacitación definidas en el Producto N° 2, conservando la evidencia correspondiente. 
· Ejecución de pruebas y ejercicios relacionados con la continuidad de la seguridad de la información, gestión de incidentes y demás controles aplicables. 
· Acompañamiento a las áreas involucradas para asegurar la adopción de los controles establecidos y la obtención de evidencias suficientes. 
· Consolidación de la documentación requerida para auditorías internas, auditorías de certificación y revisiones de seguimiento del Producto N° 2.
· Apoyo durante las etapas de auditoría de certificación ISO/IEC 27001:2022, incluyendo la atención de observaciones y la implementación de acciones correctivas cuando corresponda.
· Implementación de las matrices requeridas en el Producto N°2.


	B. COORDINACIÓN

	Toda la aplicación del alcance de la consultoría, deberán ser previamente coordinadas con la contraparte técnica asignada, con el objetivo de no afectar la operativa del BCB.


	C. PRODUCTO N° 3  DE LA CONSULTORIA

	La Empresa Consultora deberá presentar un “Tercer Informe” en formato físico y en digital (PDF) que contenga al menos los siguientes puntos:

Objetivo y alcance del trabajo de consultoría.
a) Evidencias de operación y cumplimiento.
Aclaración. La Empresa Consultora deberá presentar las evidencias documentales que demuestren la aplicación efectiva de los controles implementados, incluyendo: matrices, registros, bitácoras, reportes, aprobaciones, indicadores (KPI/KRI), resultados de la gestión de riesgos, evidencias de capacitación, resultados de pruebas y demás soportes requeridos para auditorías internas y de certificación. Deberá considerar al menos lo definido en el Alcance de este acápite.
b) Informe de estado final de implementación.

                                                                                                                                       

	IV. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA TODOS LOS PRODUCTOS

	A. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSULTORA

	La Empresa Consultora deberá cumplir lo siguiente:

Será responsable de proporcionar todas las herramientas a su personal y a la contraparte técnica, para el cumplimiento óptimo y adecuado de la presente Consultoría.

Deberá asumir la responsabilidad técnica absoluta, de los servicios profesionales prestados, conforme a lo establecido en los Términos de Referencia, por lo que deberá desarrollar su trabajo conforme a las normas nacionales de competencia profesional, conducta y ética. 

Realizar todas las complementaciones, correcciones, aclaraciones y/o enmiendas a los documentos requeridos en la presente consultoría, que hayan sido solicitados por la contraparte del BCB.

Así también:

· La Empresa Consultora será directa y exclusivamente responsable del pago de sueldos, seguros, aportes, beneficios sociales y toda relación laboral con su personal (según corresponda). 
· La Empresa Consultora tiene la obligación de proveer a su personal de ropa de trabajo, equipos de protección personal contra riesgos de seguridad ocupacional y herramientas adecuadas de acuerdo al trabajo a realizar, según corresponda. (según corresponda)

En ambos casos el BCB queda liberado de cualquier obligación o responsabilidad, desde el inicio del contrato.


	B. PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS EMERGENTES DE LA CONSULTORÍA

	Toda la documentación en original, copia y fotocopias, como su soporte magnético, y otros documentos resultantes de la prestación del servicio, así como todo material que se genere durante los servicios de la Empresa Consultora, son de propiedad del Banco Central de Bolivia y, en consecuencia, deberán ser entregados a ésta a la finalización de cada etapa del servicio, quedando absolutamente prohibido a la Empresa Consultora difundir dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento escrito previo del Banco Central de Bolivia.

El Contrato otorga al Banco Central de Bolivia el derecho de autor, derechos de patente y cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual sobre los documentos emergentes de la CONSULTORÍA, en cumplimiento del Contrato.
La Empresa Consultora está prohibida de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato, a menos que se le haya autorizado por escrito. Esta prohibición se extiende igualmente a los empleados, representantes y subcontratistas de la Empresa Consultora.

El total de los productos, resultado de la presente consultoría, son de propiedad intelectual del Banco Central de Bolivia.


	C. REQUISITOS PARA LA EMPRESA CONSULTORA

	1. Propuesta Técnica

Para la ejecución de la consultoría la Empresa Consultora deberá incluir como mínimo, al menos los siguientes puntos:

· Objetivos General y Específicos, debe describir el objetivo de la propuesta y los resultados que se esperan alcanzar.
· Alcance, El alcance deberá ser preparado en base a las actividades definidas para los productos 1, 2 y 3 de los Términos de Referencia.     
· Metodología, describiendo cada etapa a realizar de acuerdo a los productos 1, 2 y 3 de los Términos de Referencia, que incluya las tareas y productos de cada una de ellas.
· Cronograma de trabajo. Que incluya las actividades y los plazos establecidos para la consultoría. Asimismo, deberá presentar un cronograma detallado con fechas que especifique los tiempos previstos confirmados con la contraparte para cada actividad iniciada la ejecución en oficinas del Banco Central.


	2. Experiencia del Proponente

La Empresa Consultora debe presentar en su propuesta los siguientes respaldos:

· Experiencia General. Al menos tres (3) trabajos de consultoría u otros trabajos relacionados en: Seguridad Informática Ethical Hacking (Análisis de Vulnerabilidades) o Auditorías o Auditorias Forenses o Quality Assurance o Sistemas de Gestión de Seguridad o Seguridad de la Información, en los últimos cinco (5) años computables a partir de la fecha de presentación de la propuesta.
· Experiencia Específica: Al menos dos (2) trabajos de consultoría u otros trabajos relacionados con el estándar internacional ISO 27001 sea capacitación, diagnóstico, auditoría, diseño o implementación.


	3. Personal requerido

La Empresa Consultora deberá considerar en su propuesta al menos un (1) miembro líder con la siguiente formación:

· Cursos de Especialización del Líder o Gerente de Proyecto. Debe contar con al menos dos (2) de los siguientes cursos o especialización:  Certified Information Systems Auditor (CISA) y/o Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) y/o Lead Auditor o Auditor Líder ISO 27001 y/o Trainer ISO 27001 y/o Implementador Líder ISO 27001. El BCB se reserva el derecho de verificar los mismos, de ser necesario. 

La Empresa Consultora, para acreditar los Cursos especializados podrá señalar la(s) dirección(es) URL(s) o presentar la documentación de respaldo del curso de especialización o certificación obtenida.

La Empresa Consultora, podrá presentar en su propuesta a personal de staff o apoyo “adicional” como parte el equipo propuesto.


	V. CONDICIONES GENERALES 

	PRODUCTOS N°1, N° 2 y N°3     

	A. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

	Para la ejecución de la consultoría, el plazo es de setenta (70) días calendario computables a partir de la Orden de Proceder. En este periodo, se desarrollarán las tareas establecidas en el cronograma propuesto por la Empresa Consultora. 

El alcance y cronograma acordados deberán contar con la aprobación mediante correo electrónico de la Contraparte.

El cronograma debera considerar los siguientes plazos:

Producto N°1, Primer Informe + documentación de respaldo, Hasta 10 días calendario.
Producto N°2, Segundo Informe + documentación de respaldo, Hasta 15 días calendario después de la entrega del Primer Informe.
Producto N°3, Tercer Informe + documentación de respaldo, Hasta 40 días calendario después de la entrega del Segundo Informe.
Se considerará hasta cinco (5) días calendario para corrección de observaciones (si corresponde) y emisión de Informes de Conformidad correspondientes a los Productos.


	B.  LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIOS

	La Empresa Consultora realizará la consultoría, conforme el siguiente detalle:

Se ejecutará la consultoría bajo una modalidad híbrida, pudiendo desarrollar las actividades de manera presencial o virtual, según la naturaleza de las actividades y previa coordinación con la CONTRAPARTE TÉCNICA.

Durante la ejecución del Producto N° 1: Diagnóstico del Estado Actual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y del Producto N° 3: Implementación del Ambiente de Control establecido, alineado a la Norma ISO/IEC 27001:2022, la Empresa Consultora deberá cumplir una dedicación mínima de al menos veinte (20) horas semanales de trabajo presencial en las instalaciones de la ENTIDAD, de acuerdo con el cronograma y las actividades previamente coordinadas con la CONTRAPARTE TÉCNICA.

El Producto N° 2: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, podrá ser desarrollada de manera presencial o virtual, de acuerdo con los requerimientos de la consultoría y previa coordinación con la CONTRAPARTE TÉCNICA.


	C.  FORMA DE PAGO

	Se realizarán dos (2) pagos parciales de acuerdo al siguiente detalle:

El primer pago del cincuenta por ciento (50%) se realizará una vez emitido los informes de los PRODUCTOS N°1 y N°2:

a) El Informe de Conformidad del Producto N°1: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SGSI y Producto N°2: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN por parte de la contraparte técnica.
b) La entrega del Primer y Segundo Informe y documentos exigidos en el inciso C. de los PRODUCTOS N° 1 y N°2.
c) Factura por el cincuenta por ciento (50%).
d) Solicitud de pago por parte de la Empresa Consultora.

El segundo pago del cincuenta por ciento por ciento (50%) restante se realizará una vez emitido el PRODUCTO 3:
a) El Informe de Conformidad del Producto N°3: IMPLEMENTACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL ESTABLECIDO ALINEADO A ISO/IEC 27001:2022 por parte de la contraparte técnica.
b) La entrega del Tercer Informe y documentos exigidos en el inciso C. del PRODUCTO N°3.
c) Factura por el cincuenta por ciento (50%).
d) Solicitud de pago por parte de la Empresa Consultora.



	D. GARANTIA

	El proponente para la formalizar la contratación, debe presentar la Garantía de cumplimiento de contrato por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, de acuerdo con el Articulo 20 del D.S. N° 181, podrá elegir el tipo de garantía a presentar entre las siguientes:

a) Boleta de garantía.
b) Garantía a primer requerimiento.
c) Póliza de seguro de caución a primer requerimiento

O alternativamente podrá solicitar la retención del siete por ciento (7%) de cada pago parcial para constituir la garantía de cumplimiento de contrato

El importe de dicha garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por la Empresa Consultora, será consolidado a favor del BCB sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

	E. MULTAS

	Se aplicará una multa del 3 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día calendario de atraso, considerando lo siguiente:

· Cuando la Empresa Consultora, no cumpla con los plazos establecidos en el cronograma para la entrega de los informes y documentación correspondiente.
· Cuando la Empresa Consultora dentro de los cinco (5) días calendario, computables desde su notificación escrita, no subsane las observaciones o no responda a las consultas formuladas por escrito por el BCB o por la CONTRAPARTE, en asuntos relacionados con el objeto de la contratación.

Se resolverá el contrato con la Empresa Consultora, cuando el monto de la multa sea el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, como opción optativa, o veinte por ciento (20%) de forma obligatoria.


	F. CONTRAPARTE TÉCNICA

	Con el objeto de realizar el seguimiento y control de la presente consultoría, la Gerencia de Sistemas designará a uno o varios funcionarios de su Gerencia como CONTRAPARTE de seguimiento y control del servicio, y comunicará a través del mismo oficialmente esta designación a la Empresa Consultora mediante carta expresa u otro medio electrónico.

La CONTRAPARTE, tendrá la autoridad necesaria para conocer, analizar, rechazar o aprobar los asuntos correspondientes al cumplimiento de la presente consultoría, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

· Realizar la supervisión y seguimiento del servicio en el marco de lo descrito en el contrato, términos de referencia y demás documentación que forman parte del mismo hasta el cierre del servicio.
· Gestionar el ingreso del personal de la Empresa Consultora al inmueble cuando este lo requiera.
· Verificar y aprobar los productos entregados por la Empresa Consultora en dos (2) días calendario y emitir el informe final de conformidad, en un plazo máximo de tres (3) días calendario. En caso de presentarse observaciones al producto esperado, solicitará a la Empresa Consultora subsanar las mismas en un plazo de cinco (5) días calendario a partir de la comunicación por la Contraparte. Asimismo, en caso de presentarse situaciones imponderables (casos fortuitos o razones de fuerza mayor) para la realización del servicio solicitado no atribuibles a la Entidad o a la Empresa Consultora, la Contraparte evaluará la suficiencia de las justificaciones.
· Efectuar el control y seguimiento de Aplicación de las penalidades (si aplica).
· Asegurar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de contrato (si corresponde).
· Evaluar y en su caso sugerir modificaciones al contrato.
· Elaborar los Informes de Conformidad (según productos y plazos que corresponda), para que se gestione el pago correspondiente a la Empresa Consultora.
· Proveer Insumos y coordinar acciones necesarias para la ejecución segura y exitosa de la consultoría.
· Revisar y aprobar el Certificado de Liquidación Final emitido por la Empresa Consultora, en caso de que no presente a la Contraparte el Certificado de Liquidación Final, la Contraparte deberá elaborar y aprobar el Certificado de Liquidación Final, el cual será notificado a la Empresa Consultora.

	G. TERMINACION DEL CONTRATO

	El contrato concluirá por una de las siguientes causas:
· Por cumplimiento de contrato.
· Resolución del contrato.
· A requerimiento de la entidad, al menos las siguientes causas:
· Por suspensión del servicio sin justificación, por cinco (5) días calendario continuos.
· Por incumplimiento en el inicio del servicio, como máximo quince (15) días continuos o discontinuos a partir de la Orden de Proceder. 
· Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia.

	H.  CONFIDENCIALIDAD

	1. La Empresa Consultora y personal de apoyo (si corresponde) se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso durante y posterior a la ejecución del servicio. Toda la información generada en el proceso de la consultoría es de propiedad exclusiva del BCB.

	2. El BCB se reserva el derecho de ejecutar las acciones legales que corresponda, en caso de comprobar la divulgación de información entregada, adquirida y procesada por la Empresa Consultora.

	I. ANTICIPO

	No se otorgarán ningún tipo de anticipo en ninguna etapa del proceso.

	J. SUBCONTRATACION

	No se admiten subcontrataciones en el presente proceso de contratación.

	K. RESERVA DE DERECHOS DEL BCB

	El BCB se reserva el derecho de verificar la información declarada por el proponente y la documentación presentada por el proponente.

	L. CONSTANCIAS DE REGISTRO

	La Empresa Consultora deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1451 respecto a la inscripción de Ciudadanía Digital y Registro de Trabajo Estatal (si corresponde).
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